## Slide 1: GitHubの使い方に関して
伊藤恵研究室
M2 齋藤尊

## Slide 2: お願いしたいこと
GitHubリポジトリの使い方
Issueの発行方法
議事録の書き方

## Slide 3: GitHub運用ルール
ソースコード、議事録、その他成果物をすべてGitHubで管理する
issueでタスクの期日や属性を必ず指定する
会議の内容を議事録で漏れなく記録する

## Slide 4: GitHubリポジトリの使い方
開発で作成するもの全部をGitHubで管理
  ソースコード
  議事録
  その他作成物

## Slide 5: GitHubリポジトリの使い方
作成するもの ごとにブランチを作る

## Slide 6: GitHubリポジトリの使い方
議事録

## Slide 7: GitHubリポジトリの使い方
ソースコード

## Slide 8: GitHubリポジトリの使い方
その他成果物

## Slide 9: GitHubリポジトリの使い方
こんな感じでお願いします！

## Slide 10: ブランチの切り方
通常は“git branch(checkout -b) ブランチ名”
git checkout –orphan
  親のいないブランチを作成する

## Slide 11: Issue登録の前に
Milestoneの設定
Labelの設定

## Slide 12: Issue登録の前に
Milestoneの設定
Issueの期日を設定できる

## Slide 13: Issue登録の前に
Milestoneの設定
Issueの期日を設定できる
講義の日程分のMilestoneを
とりあえず作成してください

## Slide 14: Issue登録の前に
Milestoneの設定
Issueの属性を設定できる

## Slide 15: Issue登録の前に
Milestoneの設定
Issueの属性を設定できる
要件定義・設計・開発など、
開発工程or成果物名をLabelで 追加してください

## Slide 16: Milestoneの設定方法
「New Milestone」または「Create a Milestone」を選択

## Slide 17: Milestoneの設定方法
タイトルはわかりやすいものを (ex. 10/7, 要件定義の期日)

## Slide 18: Milestoneの設定方法
期日を選択 (必要ならDescriptionに説明文を入れても可)

## Slide 19: Milestoneの設定方法
「Create Milestone」を押して設定完了

## Slide 20: Labelの設定方法
「New label」から新しいLabelを作成
（デフォルトですでに幾つかある）

## Slide 21: Labelの設定方法
名前をつけて「Create label」で作成

## Slide 22: Issueの発行
(一応)Issueとは
  プロジェクト中の課題やタスクを管理する機能
  どんな内容か、以外にも登録できる
    担当者
    期日
    ラベル
  GitHubだけで様々なことができる

## Slide 23: Issueの発行方法
Issueタブの「New Issue」から

## Slide 24: Issueの発行方法
タイトルだけでもSubmitはできますが……

## Slide 25: Issueの発行方法
Label、Milestone、Assigneesを設定してください！

## Slide 26: Issueの発行方法
Label

## Slide 27: Issueの発行方法
Milestone

## Slide 28: Issueの発行方法
Assignees

## Slide 29: Issueの発行方法
Commitするとこのようになります

## Slide 30: なんでこんな事する？
Issueを見つけやすくなる
自分が担当するタスク、期日が近いタスクなどを
検索・ソートできる

## Slide 31: 議事録の書き方
GitHub上で作成できる

## Slide 32: 議事録の書き方
「2016/○○/○○ 議事録.md」
のようにファイル名を設定

## Slide 33: 議事録の書き方
GitHubではマークダウン記法が利用できる

## Slide 34: 議事録の書き方
GitHubではマークダウン記法が利用できる
記述例とフォーマットを
用意しています
https://github.com/TakeruSaito/enPiT2016Test/tree/master/minutes

## Slide 35: マークダウン記法
記述例
表示例

## Slide 36: Slackとの連携
SlackにGitHubのpushやIssue, pull requestを 通知させることができる

## Slide 37: Slackとの連携
SlackにGitHubのpushやIssue, pull requestを 通知させることができる
詳しい方法は
http://ryouzis.hatenablog.com/entry/2015/08/14/190349
などから